ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации городского поселения Любим

Ярославской области

от  25.11.2013  № 174

г. Любим

Об утверждении муниципальной адресной

программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на территории городского

поселения Любим на 2013 год с участием средств

Регионального фонда (в новой редакции)

В целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, администрация городского  поселения Любим

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов на территории городского  поселения Любим Ярославской области на 2013 год с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (в новой редакции).

# 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Любим Ярославской области Нарышкину Г. П.

# 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в приложении к газете «Наш край»- «Любимский вестник».

Глава городского

поселения   Любим                                                                               А.С. Козлова

Подготовила: Нарышкина Г.П.

2 – дело

1 – Нарышкина Г.П.

Антикоррупционная экспертиза проведена.

Консультант-юрист _____________ Чекан И.А.

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановление администрации городского поселения Любим Ярославской области № 174 от 25.11.2013г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ

ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБИМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД  С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

( В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

2013г.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Любим Ярославской области на 2013 год с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | - | Постановление Правительства Ярославской области от 30.11.2010 г. № 883-п «Об участии Ярославской области в региональном фонде «Капитальный ремонт многоквартирных домов Ярославской области» |
| Заказчик Программы | - | Администрация городского поселения Любим Ярославской области |
| Основной разработчик Программы | - | Администрация городского поселения Любим Ярославской области |
| Исполнители Программы |  | Администрация городского поселения Любим Ярославской области, ООО «Управдом» |
| Цели и задачи Программы |  | цель - улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда Администрации городского поселения Любим Ярославской области в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания; задачи Программы: - приведение состояния многоквартирных домов в городском поселении Любим Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском поселении Любим Ярославской области; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы Срок реализации Программы |  | - доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда городского поселения Любим Ярославской области; - 2013 год |
| Объёмы и источники финансирования Программы |  | Общая потребность в финансовых средствах 1 528 720 рублей, в том числе: - средства Регионального фонда - (далее - Фонд) — 880 300 рублей; - средства бюджета городского поселения Любим Ярославской области – 400 000 рублей; |
|  |  | - внебюджетные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 248 420 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда городского поселения Любим Ярославской области с 33,3 до 36,0 процентов; |
| Ответственные лица для контактов | - | Зам. Главы городского поселения Нарышкина Галина Павловна (8-48543) 2-19-56 |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Финансовые ресурсы - всего | руб. | 1 506 331,00 |
| в том числе: |  |  |
| - средства Фонда | руб. | 880 300,00 |
| - бюджет городского поселения Любим | руб. | 400 000,00 |
| - внебюджетные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах) | руб. | 248 420,00 |

I. Содержание проблемы.

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории поселка.

Жилищный фонд, находящийся на территории  городского поселения, насчитывает  153 многоквартирных дома, общей площадью  76,5  тыс. кв. м. В 34 многоквартирных жилых домах,  общей площадью 22,1 тыс.кв.м.  созданы 2 товарищества собственников жилья (ТСЖ).

В составе жилищного фонда, находящегося на территории  городского поселения, значительную долю занимают дома, построенные индустриальным способом в 1960-1990-е годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока. Главная причина плохого и продолжающего ухудшаться состояния многоквартирного жилищного фонда, его естественного старения и ветшания – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания,  отсутствие постоянного поддерживающего текущего ремонта и отсутствие планового капитального ремонта многоквартирных домов.

Капитальный ремонт жилья в последние годы был произведен в 51 многоквартирном доме из 153. В остальных домах выполняются лишь работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан.

В 2013 году по городскому поселению Любим планируется выполнить капитальный ремонт 2 многоквартирных домов общей площадью 1408,4 кв. метров.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Программа окажет позитивное влияние на состояние жилищного фонда, социальное благополучие общества.

II.   Цель и задачи Программы

1. Целью Программы является улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со  стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

2. Задачи Программы:

2.1. Приведение состояния многоквартирных домов в городском поселении Любим Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов.

2.2. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском поселении Любим Ярославской области.

2.3. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда.

- Участники программы.

Участниками программы являются администрация городского  поселения Любим Ярославской области, общество с ограниченной ответственностью «Управдом» выполнившие  условия предоставления финансовой поддержки за счет средств регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2013 год.

V. Ресурсное обеспечение Программы.

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и обновлении жилищного фонда городского поселения Любим Ярославской области.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Регионального Фонда, долевого участия бюджета городского поселения  и собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования Программы –   1 528 720,00рублей.

Из общего объема средств на реализацию Программы

средства Фонда составляют 880 300,00 рублей;

средства бюджета городского поселения Любим —  400 000,00 рублей;

средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах — 248 420 ,00рублей.

Расчёт потребности в объёмах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском поселении Любим на 2013 год приведён в Приложении 1 к Программе.

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, приведено в Приложении 2 к Программе.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Показатель выполнения Программы | Планируемые значения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведён капитальный ремонт: |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, (единиц) – всего: | 2 |
| 1.2. | Общая площадь жилищного фонда, (тыс. кв. м) – всего: | 1408,4 |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках Программы, (процентов) – всего: | 100 |
| 3. | Количество устанавливаемых в рамках Программы приборов учёта потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), (штук) – всего: | 3 |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведён комплексный капитальный ремонт согласно установленному перечню работ по капитальному ремонту, (проценты) – всего: | - |
| 5. | Общий объём финансирования проведения капитального ремонта, (рублей) – всего: | 1 528 720 |
| 5.1. | В том числе за счёт средств Регионального фонда, (рублей) – всего: | 880 300,00 |
| 5.2. | За счёт средств бюджета городского поселения Любим, предусмотренных на долевое финансирование Программы, (рублей) – всего: | 400 000,00 |
| 5.3. | За счёт средств собственников помещений в многоквартирных домах, (рублей) – всего: | 248 420,00 |
| 6. | Средняя стоимость проведения капитального ремонта, (тыс. руб./кв. м) – всего: | 1,2041 |
| 7. | Доля средств лимита финансовой поддержки городского поселения Любим на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, (процентов) – всего: | 26,16 |
| 8. | Остаток лимита городского поселения Любим на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, (руб.) – всего: | 0 |

VII. Норматив  предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных  домов.

Норматив предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – норматив) предназначен для планирования затрат и обоснования объемов финансирования на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов в городском поселении Любим Ярославской области.

Нормативы используются для определения предварительной стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов на основе технического заключения о состоянии его конструктивных элементов, инженерного обеспечения и проектных предложений, подготовленных для оценки вероятных затрат на необходимый объем ремонта.

Стоимость ремонта зданий, выполненного комплексным и выборочным капитальным ремонтом, уточняется на основании проектно-сметной документации.

Норматив разработан ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» в рублях в расчёте на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах и приведён в Приложении 3 к Программе.

VIII. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации

Программы

1. Мероприятия по проведению капитального ремонта проводятся в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Любим Ярославской области, в которых срок проведения капитального ремонта наступил до принятия настоящей Программы, но ремонт проведен не был.

Программа не предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу.

2.  В рамках реализации Программы под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные  выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством.

3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома, с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования на соответствующее современным требованиям.

4. К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

4.1. Ремонт  внутридомовых  инженерных  систем  электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

4.2. Ремонт крыш.

4.3. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.

4.4. Утепление и ремонт фасадов.

4.5. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

5. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы производится за счет средств Фонда, бюджета городского поселения Любим и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

6. Для получения финансовой поддержки из Фонда на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов необходимо представить в Фонд пакет следующих документов:

6.1. Муниципальную адресную программу городского поселения Любим Ярославской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, сформированную с учётом рекомендаций Регионального фонда.

6.2. Муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответствующую требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6.3. Выписку из бюджета городского поселения Любим, предусматривающую долевое финансирование региональной программы.

7. Пакет документов по каждому многоквартирному дому, включенному в адресный перечень многоквартирных домов, указанный в подпункте 4.5 пункта 4 данного раздела Программы, формируется отдельно.

Формирование и представление пакета документов, за исключением документов указанных в подпунктах 6.1,6.2, 6.3  пункта 6 данного раздела Программы,  осуществляют управляющие организации, товарищества собственников жилья.

8.  Администрация городского поселения Любим предоставляет в Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области пакет документов в соответствии с требованиями Фонда. В случае получения положительного заключения Фонда по заявке управляющей организации городского  поселения Любим  заключается договор о совместном финансировании Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов управляющей организацией и региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

9. По итогам подписания договора, средства фонда предусмотренные на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов перечисляются  на специальные счета управляющей организации.

10. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и порядок предоставления и расходования  финансовых средств Программы утверждается постановлениями Правительства Ярославской области.

11. Управляющая компания  доводит до собственников жилья путем размещения  объявлений,  на каждом подъезде включенных в перечень региональной программы многоквартирных домов информацию:

- обо всех привлеченных управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети «Интернет». При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков о причинах их переноса и новых таких сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

12. Администрация городского поселения Любим в сроки установленные Фондом, направляют в региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области отчеты о ходе реализации Программы, по формам, установленным Фондом.

13. Товарищества собственников жилья, либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с настоящей Программой, ежемесячно до 01 числа месяца, обязаны направлять в администрацию городского поселения Любим  информацию о проведении капитального ремонта указанных домов.

14.Ответственность за достоверность и полноту представляемой в Региональный фонд отчетности возлагается на высшие должностные лица городского поселения Любим.

|  | Приложение 1 к Муниципальной адресной Программе |
| --- | --- |
|  | по проведению капитального ремонта |
|  | многоквартирных домов в городском |
|  | поселении Любим на 2013 год с участием средств Регионального фонда |

Расчёт потребности в объёмах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском поселении Любим на 2013 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления электроэнергии | тыс. В. метров общей площади МКД | 978,6 |
| 2. | Ремонт крыш | -//- | 1408,4 |
| 3 | Установка общедомового прибора учета потребления электрической энергии | -//- | 429,8 |
| 4. | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомового прибора учета потребления холодной воды | -//- | 978,6 |

|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Муниципальной адресной программе |
|  |  | по проведению капитального ремонта |
|  |  | многоквартирных домов в городском |
|  |  | поселении Любим на 2013 год с |
|  |  | участием средств Регионального фонда |
| Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, осуществлено исходя из нормативов предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, перечня и объёма работ, определённых на основании данных о многоквартирных домах, включённых в Программу. |
| № п/п | Направление использования средств и источник финансирования | Всего по Программе, тыс. рублей | Усреднённая удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт крыш | 973,56156 | 0,766,82 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 560,61566 |  |
|  | местного бюджета | 254,74017 |  |
|  | собственников помещений | 158,20573 |  |
| 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой общедомового прибора учета | 337,91144 | 0,381,91 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 194,58334 |  |
|  | местного бюджета | 88,41683 |  |
|  | собственников помещений | 54,91127 |  |
| 3 | Установка общедомового прибора учета электрической энергии | 32,849 | 0,085,37 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 18,916 |  |
|  | местного бюджета | 8,595 |  |
|  | собственников помещений | 5,338 |  |
| 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомового прибора учета | 184,398 | 0,208,41 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 106,185 |  |
|  | местного бюджета | 48,248 |  |
|  | собственников помещений | 29,965 |  |
|  | Установка общедомового прибора учета электрической энергии |  |  |
| 5 | Всего по видам работ | 1 528,720 | 1,204,10 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 880,300 |  |
|  | местного бюджета | 400,000 |  |
|  | собственников помещений | 248,420 |  |

|  | Приложение 3 к Муниципальной адресной Программе |
| --- | --- |
|  | по проведению капитального ремонта |
|  | многоквартирных домов в городском |
|  | поселении Любим на 2013 год с участием средств Регионального фонда |

Норматив предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыш, кровель | кв. метр общей площади помещений МКД | 1888,00 |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: |
| 2.1. | теплоснабжение | -//- | 1069,00 |
| 2.2. | водоснабжение | -//- | 765,00 |
| 2.3. | водоотведение | -//- | 763,00 |
| 2.5. | электроснабжение | -//- | 428,00 |
| 3. | Ремонт и замена лифтов (с ремонтом лифтовых шахт) | -//- | 1146,00 |
| 4. | Ремонт подвальных помещений | -//- | 2072,00 |
| 5. | Утепление и ремонт фасадов | -//- | 2291,00 |
| 6. | Установка коллективных приборов учета потребления ресурсов и узлов управления |
| 6.1 | теплоснабжения | -//- | 214,00 |
| 6.2. | горячего водоснабжения | -//- | 160,00 |
| 6.3 | холодного водоснабжения | -//- | 153,00 |
| 6.4 | электроснабжения | -//- | 86,00 |